BÀI THỰC HÀNH 2: SPRINT RETROSPECTIVE RIKKEIRETECH

Môn học: Quản trị Dự án Agile / Scrum | Nền tảng RikkeiReTech

Nhiệm vụ 1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

Kỹ thuật chọn và lý do: Chọn Start–Stop–Continue vì nhóm có thời gian hạn chế (45 phút) và muốn hướng thẳng đến các hành động cải tiến thực tế dựa trên các vấn đề đã rõ từ nhật ký Sprint.

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue. Cách làm này mang lại hiệu quả tốt, cần tiếp tục phát huy ở các Sprint sau. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop. Thói quen dồn việc kiểm thử về cuối Sprint gây rủi ro cao, dễ dẫn đến chưa hoàn thành PBI (như sự việc DT-01). |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Viết lại (Tránh đổ lỗi cá nhân): "Việc phát hiện và thông báo lỗi bị muộn so me với tiến độ chung, làm áp lực sửa lỗi dồn vào cuối Sprint." ➔ Xếp vào cột Stop (Dừng việc thông báo trễ, cần chủ động báo sớm). |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Không thuộc Sprint Retrospective. Đây là phản hồi về tính năng sản phẩm (Product Feedback) ➔ Chuyển cho Product Owner (Thảo) đưa vào Product Backlog để xem xét, cải tiến ở các Sprint tính năng. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start. Cần bắt đầu bổ sung tiêu chí kiểm thử trên điện thoại vào Definition of Done để đảm bảo chất lượng đồng bộ. |

Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

Data đã chọn: DT-01: Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy. Lỗi được phát hiện quá muộn nên chức năng chưa Done.

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01: Ngày 9 mới kiểm thử, lỗi phát hiện muộn, chưa Done. | Quy trình & Tương tác | Nhóm thiếu mốc kiểm thử cuốn chiếu (continuous testing) trong suốt Sprint; Developers đợi làm xong toàn bộ mới đưa sang kiểm thử thay vì test song song với quá trình phát triển. |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Chia nhỏ Task và thực hiện kiểm thử tính năng ngay khi hoàn thành từng phần (test cuốn chiếu), không đợi đến cuối Sprint. | Scrum Master (Duy) và Developers (Hải, Linh, Nam, Quỳnh) | Cuối Sprint tiếp theo (Sprint Retrospective) | Biểu đồ Burndown chart chạy đều, không có hiện tượng dồn task kiểm thử vào 2 ngày cuối Sprint. |

Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

Thứ tự 5 bước: H3 ➔ H2 ➔ H5 ➔ H1 ➔ H6

Hoạt động bị loại và lý do: Loại H4 vì vi phạm nguyên tắc tự tổ chức (self-organization) của Scrum; Scrum Master không được áp đặt giải pháp sẵn có mà phải để nhóm tự thảo luận và tìm ra cách giải quyết.

Lời mở đầu:

"Chào mọi người, cảm ơn các bạn đã tham gia buổi Sprint Retrospective hôm nay. Mục tiêu của chúng ta là cùng nhìn lại Sprint vừa qua để cải thiện cách làm việc, hoàn toàn không đổ lỗi cá nhân, mọi ý kiến đóng góp đều vì sự tiến bộ chung của nhóm."